# WAF SHIELD CLOUD: IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA APLICACIONES EN LA NUBE

## Fases del Proyecto: Fase 1 — Análisis del Entorno Operativo, Superficie de Exposición y Riesgos

### Datos Generales del Documento

- Institución: Escuela Superior de Innovación y Tecnología (ESIT)

- Proyecto: WAF Shield Cloud (Proyecto 7)

- Grupo / Equipo: SN-2

- Ciclo: 06

- Tutor: Carlos G. Rodríguez

- Fase Actual: Fase 1 – Análisis y Diseño

- Responsable de Consolidación y Unificación: Julissa Girón (Líder de Proyecto Jr. y Documentadora)

- Equipo de Colaboradores Técnicos:

  - David Guzmán — Ingeniero de Infraestructura Jr.

  - Mauricio Martínez — Ingeniero de Seguridad Cloud Jr.

  - Jhony Jiménez — Desarrollador Web Jr.

  - Edwin Gómez — Analista QA / Seguridad Jr.

## 1. Introducción y Objetivo del Documento

El presente documento consolida el análisis técnico de la Fase 1 para el proyecto WAF Shield Cloud. Su propósito principal es caracterizar el entorno operativo en la nube, definir la superficie de exposición de la aplicación web académica del Grupo SN-2, clasificar los vectores de amenaza bajo el modelo OWASP Top 10 y justificar la necesidad indispensable de una capa de defensa perimetral independiente antes del despliegue en producción.

## 2. Caracterización del Entorno Operativo y Infraestructura Base

- Plataforma Base: Google Cloud Platform (GCP).

- Proyecto Asignado: proyecto-7-waf-shield-cloud.

- Gestión de Identidades (IAM): Se configuraron las cuentas de los integrantes bajo el principio de roles segregados (cuentas administradoras Owner y roles operativos asignados para Infraestructura y despliegue).

- Incidencia y Resolución de Acceso: Durante la fase de aprovisionamiento inicial, se registró una alerta y bloqueo preventivo temporal por parte de los mecanismos de seguridad de la plataforma (asociados a validación de tarjeta y retención temporal de fondos). Dicha incidencia fue tratada de forma inmediata mediante el proceso de apelación y soporte, logrando restablecer con éxito el acceso operativo a la cuenta y garantizando la continuidad técnica del proyecto.

- Componentes de Cómputo y Red: Habilitación de Compute Engine API y conceptualización de la red VPC para la segmentación del tráfico hacia los servicios backend (Cloud Run).

## 3. Fundamentación Tecnológica y Mapeo de la Superficie de Exposición

Para simular un entorno real y evaluar de manera controlada los mecanismos de defensa perimetral, el equipo de desarrollo y arquitectura ha definido el siguiente perfil técnico para el prototipo:

- Stack Tecnológico del Backend: Node.js y Express (entorno ligero y flexible para la gestión de peticiones HTTP concurrentes).

- Mapeo de Rutas Sensibles y Superficie de Exposición:

  - /login: Módulo central de autenticación y credenciales. Representa el vector principal expuesto a ataques de fuerza bruta, credential stuffing y validación de entradas.

  - /search y /comments: Formularios dinámicos orientados a procesar cadenas de texto del usuario, utilizados para modelar y evaluar vectores de Inyección SQL (SQLi) y Cross-Site Scripting (XSS reflejado/almacenado).

  - /admin y /docente/*: Endpoints y paneles de privilegios elevados dedicados a la gestión y actualización de notas. Su exposición requiere un control estricto de acceso perimetral para evitar la escalada de privilegios.

  - /healthcheck: Ruta de monitoreo de disponibilidad operativa del servidor.

## 4. Análisis Consolidado de Riesgos y Modelo de Amenazas (OWASP Top 10)

Tomando como base las aportaciones de QA, Seguridad Cloud e Infraestructura, se consolida la matriz de riesgos orientada a las amenazas web más críticas:

| ID Riesgo | Categoría / Amenaza | Impacto | Tratamiento Propuesto / Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Incidencia de Acceso Cloud (Bloqueo temporal de cuenta IAM) | Alto | Protocolos de apelación ágil, separación de funciones administrativas y continuidad de acceso solventada. |
| R-02 | Fuerza Bruta y Credential Stuffing en módulo /login | Alto | Implementación de políticas de limitación de tasa (Rate Limiting) e inspección previa en la capa perimetral. |
| R-03 | Inyecciones de Código (SQLi / XSS) en formularios | Alto | Filtrado de patrones maliciosos mediante reglas WAF antes de que el tráfico impacte el backend en Node.js. |
| R-04 | Bypass de Autenticación y Escalada de Privilegios (/docente/*) | Alto | Restricción de rutas administrativas a nivel de red y validación estricta de control de acceso. |
| R-05 | Exposición y Reconocimiento Automatizado (Escaneo de endpoints) | Medio | Ocultamiento de rutas sensibles y bloqueo de firmas de bots maliciosos en el perímetro. |

## 5. Justificación Técnica de la Capa Perimetral (WAF)

Depender exclusivamente de las validaciones internas del código de la aplicación web representa un riesgo ante saturaciones o fallas lógicas. Por lo tanto, se justifica formalmente la incorporación de una Capa de Seguridad Perimetral (WAF / Cloud Armor) bajo los siguientes principios:

- Inspección Previa del Tráfico: Ninguna petición externa interactúa de forma directa con la lógica del servidor; todo flujo es analizado previamente.

- Mitigación Automatizada: Capacidad de bloquear patrones de ataque masivo de forma instantánea.

- Trazabilidad y Evidencia: Generación de bitácoras de eventos de seguridad que servirán como respaldo para las pruebas de validación en fases posteriores.

## 6. Conclusión de la Fase 1

La Fase 1 se completa satisfactoriamente con el inventario de la superficie de exposición, la caracterización del entorno en Google Cloud (con sus incidencias superadas), la definición del stack en Node.js y la estructuración de la matriz de riesgos OWASP. Este documento sirve como base técnica oficial para avanzar hacia la Fase 2 de implementación de controles perimetrales.