INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES – FASE 2

Proyecto WAF Shield Cloud Seguridad Perimetral para Aplicaciones en la Nube

Grupo: SN-2
Rol: Analista QA / Seguridad Jr.
Responsable: Edwin Eliseo Gómez Flores
Fase: Fase 2 – Implementación y Configuración del WAF

1. Introducción

Durante la Fase 2 del proyecto WAF Shield Cloud, mi participación como Analista QA / Seguridad Jr. se centró en preparar los casos que servirán posteriormente para verificar algunos aspectos de seguridad del proyecto.

Como referencia se utilizó la matriz de riesgos elaborada en la fase anterior. A partir de estos riesgos se creó una matriz de verificación sencilla, con el objetivo de definir qué se deberá revisar, cuál sería el resultado esperado y qué tipo de evidencia se deberá guardar.

En esta actividad únicamente se prepararon los casos de verificación. Las pruebas de seguridad todavía no han sido ejecutadas, por lo que tampoco se reportan resultados de pruebas ni ajustes de falsos positivos.

2. Objetivo

Preparar una matriz sencilla de verificación que permita relacionar los riesgos identificados anteriormente con posibles casos de revisión.

La matriz busca dejar definido:

- qué elemento se deberá revisar

- qué se espera comprobar

- cuál sería el resultado esperado

- qué evidencia deberá guardarse

- y cuáles elementos todavía necesitan confirmación por parte del equipo.

3. Matriz de verificación

Para desarrollar la actividad se agregó al archivo de trabajo una nueva hoja llamada “Verificacion Fase 2”.

En esta hoja se prepararon casos relacionados con los riesgos A01 a A10 incluidos en la matriz de riesgos.

Cada caso contiene información básica como:

- código del caso

- riesgo relacionado

- categoría OWASP

- componente o ruta

- caso que posteriormente se deberá verificar

- resultado esperado

- evidencia que se deberá recopilar

- estado

- observaciones.

La intención fue mantener una estructura sencilla que pueda utilizarse posteriormente sin hacer más complejo el trabajo del equipo.

4. Casos preparados

Se crearon diez casos de verificación, identificados desde V-01 hasta V-10, relacionados con los riesgos que ya estaban documentados en la matriz.

Los casos consideran aspectos como:

- acceso a elementos protegidos

- configuración de seguridad

- dependencias utilizadas

- conexión segura

- entrada de información

- funcionamiento de los flujos de la aplicación

- inicio de sesión

- cambios realizados en archivos

- registros de seguridad

- manejo de entradas incorrectas o fuera de lo esperado.

Algunos datos se dejaron pendientes de confirmar, principalmente cuando dependen de rutas, flujos o configuraciones que todavía deben ser definidas por el equipo.

Esto permite conservar la matriz actualizada sin asumir información que todavía no ha sido confirmada.

5. Resultados esperados

Para cada caso se indicó de manera sencilla qué comportamiento se espera encontrar cuando posteriormente se realice la revisión.

Por ejemplo, dependiendo del caso se espera comprobar que:

- un recurso protegido no pueda utilizarse sin autorización;

- la aplicación utilice conexiones seguras;

- una entrada incorrecta sea tratada de forma segura;

- los accesos tengan los controles definidos;

- exista información que permita revisar determinados eventos de seguridad.

Estos puntos son solamente resultados esperados. No significan que actualmente se haya comprobado que la aplicación o el WAF se comporten de esa manera.

6. Evidencias que se deberán recopilar

También se definió qué tipo de evidencia podría utilizarse posteriormente para demostrar el resultado de cada caso.

Entre las evidencias previstas se encuentran:

- capturas de pantalla

- respuestas obtenidas desde la aplicación

- registros generados por el WAF

- capturas de configuraciones

- registros de eventos

- historial de cambios

- información disponible en el repositorio.

La intención es que, cuando corresponda realizar las verificaciones, exista desde el inicio una idea clara de qué información será necesario guardar como evidencia.

7. Estado de los casos

Todos los casos fueron registrados con el estado:

Preparado

Este estado indica únicamente que el caso fue creado y está disponible para utilizarse posteriormente.

No se utilizaron estados como Aprobado, Fallido o Ejecutado, porque todavía no se han realizado las pruebas correspondientes.

8. Alcance del trabajo realizado

Es importante diferenciar la preparación realizada en esta actividad de la futura ejecución de las pruebas.

Durante esta actividad:

Sí se realizó:

- la preparación de los casos de verificación

- la relación de cada caso con un riesgo

- la definición de resultados esperados

- la identificación de las evidencias que posteriormente se deberán recopilar

- la identificación de elementos que todavía necesitan confirmación

No se realizó:

- ejecución de pruebas de seguridad

- comprobación real de ataques

- clasificación de pruebas como aprobadas o fallidas

- registro de resultados reales

- ajuste de falsos positivos

La ejecución de las pruebas y los ajustes que puedan resultar de ellas se realizarán cuando corresponda según el plan del proyecto.

9. Entregable

El trabajo realizado quedó documentado en el archivo:

Matriz Riesgos OWASP 2025 WAF Shield Cloud Edwin Gomez - Fase 2

Dentro del archivo se encuentra la hoja:

Verificación Fase 2

donde se registraron los casos preparados para esta actividad.

Este archivo servirá como evidencia del trabajo realizado desde el rol de Analista QA / Seguridad Jr.

10. Resultado obtenido

Como resultado de la actividad quedó preparada una matriz sencilla que permite relacionar:

Riesgo identificado → Caso a verificar → Resultado esperado → Evidencia a recopilar

Con esto se cuenta con una base organizada que podrá utilizarse posteriormente cuando el equipo llegue al momento de realizar las verificaciones.

También se dejaron identificados algunos elementos que todavía requieren confirmación del equipo, evitando registrar información como definitiva cuando aún puede cambiar.

11. Conclusión

El trabajo realizado permitió continuar con las actividades de QA y seguridad del proyecto utilizando como referencia los riesgos que ya se habían identificado.

La principal actividad realizada fue la preparación de una matriz de verificación, en la cual se organizaron los casos que posteriormente podrán utilizarse para comprobar diferentes aspectos de seguridad del proyecto.

La matriz también deja definido qué resultado se espera obtener y qué evidencia será necesario recopilar.

Los casos quedaron únicamente en estado “Preparado”, por lo que este documento no presenta pruebas como ejecutadas ni incluye resultados que todavía no hayan sido obtenidos.